重庆农投肉食品有限公司

丰都智慧生态生猪养殖项目（树人镇）

平整场地

邀请比选方案

发包人： 重庆农投肉食品有限公司

二0一九年10月

第一章  比选邀请书

重庆农投肉食品有限公司对丰都智慧生态生猪养殖项目(树人镇）平整场地面向社会企业开展邀请比选，欢迎具有相应资质的企业参加。

- 项目概况与邀请比选内容

- 项目地址：重庆市丰都县树人镇大石坝村。

- 平整场地工程内容：包括但不限于根据《丰都智慧生猪生态产业项目平场图》设计的平场工作内容及工程量进行土石方开挖、回填、平整场地、余方弃置、重力式挡墙、废弃物清理、附着物移除等工作。项目工程总用地面积约120亩，平场预计总挖方量13315.35立方米，总填方量7738.95立方米。

- 最高限价：项目总限价603747.94元,具体单项清单最高限价见：附件分部分项工程项目报价清单表。

- 施工周期要求：50日历天（自签订合同之日起计算）。若乙方迟延完工，则每拖延一天按比选中标总价的千分之五向甲方支付违约金。工程验收之前乙方应全额交付清罚款，否则不予验收此项工程。

- 现场查勘：各投标单位自行组织前往项目现场实地查勘。

- 邀请比选资格及要求

- 投标人资格要求 ：

- 投标单位必须具备独立的法人资格，具有有效的企业营业执照。

- 本次招标要求投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑施工总承包3级及以上资质，并在人员、设备、技术等方面具有承担本平常场地工程的能力。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位不得一同参加报价，否则相关报价均无效。与本项目有利益关系的申请人不得参与本次报价，否则报价文件无效。

- 建筑施工相关安全生产资质。

- 资质材料

- 法定代表人证明书和身份证复印件加盖公章。

- 有效企业法人营业执照副本复印件并加盖单位公章。

- 法定代表人授权委托书原件和授权委托人身份证复印件加盖公章，身份证原件现场查验（法定代表人参加的不提供）。

- 建筑施工总承包3级及以上资质证书复印件并加盖公章。

- 往年业绩，必须包含近3年（2016年10月17日至今）完成1个及以上、总合同金额在60万元以上的平整场地工程项目相关证明材料（施工内容可包括土石方开挖、爆破、运输、回填碾压、强夯及平常场地等，提供合同复印件，加盖投标单位法人章）。

- 安全生产许可证复印件并加盖单位公章，项目经理取得安全生产考核合格书。

- 报价函。

- 平场方案包括但不限于平整场地方案、机械配置、施工准备、工艺流程、质量保证措施、安全措施等内容。

- 投标须知

- 请投标人在认真、细致、全面地现场勘查后，结合提供的相关资料报价。投标人的报价应是本工程招标范围内全部工程的报价（要求充分理解甲方招标意图、现场条件、技术规范及清楚各种不利因素），包括投标人应完成本招标范围的所有工程所采取的一切措施及交通组织费等，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其综合报价中考虑，在工程结算时将不予另行结算。

- 如有涉及此项工程的一切手续，由乙方负责办理工程施工的全部手续并承担所涉及的费用。

- 报价包含施工中对各种管网、线路的保护、移位、修复所产生的相应费用，以及配合甲方认可的平场的其它工作所产生的相应费用。

- 余方原则场内处理，未考虑渣场费用，如余方确需外运处理，渣场费用由业主方、中标单位、监理方、全过程造价控制方根据当地市场价格进行确认，并报业主方党委会、办公会审定。

（四）质量要求

1.场地平整后能保证我方进行正常的规划、布置以及桩基施工。

2.在场地清理前应仔细调查场地周围环境及既有地下工程布置情况等；对于有用的地下管道、管线、电缆、涵洞等应采取措施加以保护。

3.场地红线范围内的所有的树木、植被及生产、生活垃圾等杂物应彻底清除并由中标人自行处理不得堆放于用地红线范围附近。

4.场地红线范围内所有已拆的建（构）筑物应拆除干净，对于影响回填土质量的废弃物，如纺织品、金属制品、木质构建、埋地管道及生产生活器具等都应按生产、生活垃圾清除出场。

5.平整场地：平整区域的坡度与设计要求相差不应超过0.1%，排水沟坡度与设计要求相差不应超过0.05%。

6.场地平整的允许偏差

（1）表面标高：±50mm；

（2）边坡坡度：机械施工基本成型，不应偏陡；

（五）验收

1.在场地平整过程中甲方、监理方及全过程造价控制方派专人进行工程质量监理和验收场地标高。对不符标高要求的，甲方及监理人员有权随时责令停工和返工，停工和返工一切损失由中标方自行承担。

2.工程竣工后，乙方书面申请完工报告，甲方将组织验收组（含监理、全过程造价控制人员）进行综合验收，验收不合格的将返工，返工一切损失由中标方自行负责。

（六） 施工安全

中标人应采取控制措施使渣土运输途中及施工现场达到相关部门的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境。若发生安全事故，中标人承担全部责任，与招标人无关；同时中标人应按规定立即报告建设主管部门并通知招标人和监理。如因此造成招标人的损失，中标人赔偿招标人的一切损失。

(七） 质量保证

场地平整必须保证我方后续施工的要求，如有质量问题影响后续施工，中标人必须2个小时内赶到现场进行处理，如不赶到现场及时处理，业主方有权指派其他单位对该质量问题进行处理，所发生一切费用由中标单位承担。

- 投标文件的递交

- 邀请比选文件递交地点：重庆市渝北区农业科技园区上果路1号；

- 递交邀请比选文件截止时间：2019年10月 28 日10:00整，在此时间之后送达的文件将被拒绝接收；

- 现场查勘及比选资料接收人：

现场查勘联系人：陈华云  联系电话：13996302045

比选资料接收人：余  琛  联系电话：023-61886605

四、投标函

注：上述资质证明资料须在提供的相关复印件上加盖鲜章，用文件袋封装，封口处加盖单位公章。

五、比选费用（即投标产生费用）

- 参与比选的投标单位应承担其编制邀请比选文件与递交文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，发包人在任何情况下无义务也无责任承担费用；

- 参与该项目比选的单位，在比选前通过转账方式将保证金直接划付至发包人10000.00元（大写：壹万元整）投标保证金，比选结束后5个工作日内无息退还给未中标单位。中标单位的比选保证金转为履约保证金，在平整场地工程竣工验收完成后无息退还。

单位名称:重庆农投肉食品有限公司

开户行:农商行南岸支行

账  号：0607010120010020333

投标保证金应于2019年10月 27 日16:30前汇到指定帐户（若本邀请比选文件规定的比选文件递交截止时间顺延，则投标保证金到帐截止时间相应顺延至投标比选文件递交截止日前一天下午16：30前），迟到的投标保证金将被视为无效。

六、评审

评审按本文件规定的时间和地点进行。发包人在评审结束后现场通知各投标单位评审结果。

七、合同的签订

（一）评审结果公布后5个工作日内签订合同；

（二）如中标人放弃此项目或在签订合同时擅自改变本项目状态的，由中标人承担因此造成的所有损失.

八、付款方式

按照施工合同约定的付款方式付款。

- 评审办法

本次评审采用最低价评标法。发包人在资格、服务均能满足实质性要求的投标人中，选出报价最低价者成为第一成交候选人。

一、评审过程

- 资格审查

先对投标人的资质条件进行审查，审查的内容包括投标人是否具备有效的法人营业执照、资质证书、投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书、报价函及往年业绩等，是否按时交纳保证金。各投标人只有在资质审查完全符合要求的前提下，才能参与正式评审。

- 初步评审

- 评审小组检查响应文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格。

- 审查响应文件是否实质上符合比选文件要求，包括技术、资格、报价及合同主要条款。

二、邀请比选要求

- 在比选过程中参与的任何一方不得向他人透露与咨询有关的技术资料、价格或其他信息；

- 投标人提供的报价函为最终报价，比选过程中不接受变更、议价。

- 中标原则

本次评审采用最低价评标法。发包人在资格、服务均能满足实质性要求的投标人中，选出报价最低价者成为第一成交候选人。

若出现两家投标单位报价相等，且均为最低报价，评审小组将自主决定其中之一为第一成交候选人。

- 报价文件

# 1、报价函（格式）

重庆农投肉食品有限公司   （招标人名称）:

- 我方己仔细研究了                 比选文件的全部内容，本项目平整场地工程投标总报价为人民币（           ），大写：           ，按合同、招标文件要求约定实施和完成本项目平整场地工程的工作。项目服务期：       ，质量达到       ，本项目负责人为        。

- 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

比选申请人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

电话：

年    月    日

# 2、 法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）        在（比选申请人名称）              任（职务名称）           职务，是（比选申请人名称）              的法定代表人。

特此证明。

此处粘贴身份证复印件     （正反面）

（比选申请人全称）

年   月   日

（公章）

- 法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （投标人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （发包人） 的  （项目名称）  的比选活动。委托代理人在本次比选活动及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

委托代理人：  （签字）       性别：        年龄：

委托代理人部门：                           职务：

委托代理人（电话）               （手机）

粘贴身份证复印件

（正反面）

授权人（法定代表人）： （签字）

比选申请人：（全称并加盖单位章）

日期：       年    月    日

重庆农投肉食品有限公司丰都智慧生态生猪养殖项目平整场地工程

丰都智慧生猪生态产业项目树人镇猪场土石方工程合同

发包人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

为了项目质量和项目实施过程中的安全，确保重庆农投肉食品有限公司丰都智慧生态生猪养殖项目平整场地工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规规定，经甲乙双方协商，达成以下合同条款。

一、项目概况

1、项目名称：重庆农投肉食品有限公司丰都智慧生态生猪养殖项目平整场地工程

2、项目地点：重庆市丰都县树人镇大石坝村

3、项目实施内容：包括但不限于根据《丰都智慧生猪生态产业项目平场图》设计的平场工作内容及工程量进行土石方开挖、回填、平整场地、余方弃置、重力式挡墙、废弃物清理、附着物移除等工作。项目工程总用地面积约120亩，平场预计总挖方量13315.35立方米，总填方量7738.95立方米。

4、项目所需设备运输事项：项目相关一切设备运输到项目现场，运输方式、设备装卸及运输风险由乙方自行决定和承担。

5、项目总价款：包括下列费用：

（1）甲方确认的施工内容，根据《丰都智慧生猪生态产业项目平场图》设计的包括但不限于根据《丰都智慧生猪生态产业项目平场图》设计的平场工作内容及工程量进行土石方开挖、回填、平整场地、余方弃置、重力式挡墙、废弃物清理、附着物移除等工作。项目工程总用地面积约120亩，平场预计总挖方量13315.35立方米，总填方量7738.95立方米。。

（2）乙方施工设备运输、安装及生产的各种税金及管理费用等。

（3）乙方项目现场实施所用的人工、材料、机械，综合架子费，安全文明措施费，调差等一切费用。

（4）除甲方书面同意增加项目相关费用外的其他费用。

（5）项目总价款计算方式：清单计价，按中标报价*实际收方工程量（经业主方、中标单位、监理方、全过程造价控制方共同验收确认的工程量），即为施工总价。

6、项目设备产品及设备安装质量标准：按照附件一甲方确认的项目内容实施，质量符合国家有关规定。

二、工期要求

1、本项目从签订合同之日起，整个工程工期为：50日历天，预计于2019年XX月 XX 日前完工。

2、签订本合同第2天起乙方即可开始施工生产，如超过3天乙方施工设备及人员未进场、或乙方中途无故停工3天以上、或超过竣工期10天工程未完工的，则甲方有权解除合同，且甲方不承担任何违约、赔偿责任，乙方应立即退还已收工程款并赔偿甲方损失。

3、因人力不可抗拒因素造成工期延缓的，以据实发生的天数顺延工期，但需甲乙双方签字认可。

三、甲方的义务和职责

1、现场指定乙方进场进行设施设备等堆放地点、水电源搭接点等，并及时向乙方宣传甲方相关管理制度和对施工队伍的要求。

2、甲方委派            为甲方现场代表，全程负责对工程安全、质量及进度等进行监督检查。共同办理现场收方、签证、变更手续和验收、项目结算等工作。但甲方现场代表无权对工程质量是否合格、工程方量、工程价款、工程结算多少的问题进行签字确认，必须以甲方书面盖章认可为准。

3、严格控制项目质量和造价。

4、监督乙方做好安全保卫、消防、卫生、垃圾处理等相关工作。

5、聘请具备专业资质的监理单位、全过程造价控制单位对该工程实施全过程管控，以实现工程项目的质量、安全、进度、投资目标。

四、乙方的义务和职责

1、负责履行合同，组织施工生产，保质保量按期完成项目工期任务。

2、严格按甲方确认和核定的项目清单内容进行施工。

3、乙方指派        为项目负责人，负责协调双方关系，解决处置由乙方负责的一切事宜。

4、严格执行平整场地相关验收规范，工程质量严格把关，做好文明施工和质量检查记录，参加工程验收、项目结算等工作。

5、严格遵守执行国家或地方相关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场及周边的建筑物、设备、管线、绿化等。

6、在工程完毕未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

7、施工生产所用的主要材料等必须有正规厂家的合格证或质保书，如不符合质量要求，甲方有权禁止使用，由此造成的返工及损失由乙方全部承担。

8、配合及接受甲方聘请的第三方监理单位、全过程造价控制单位对施工全过程的监督与控制，向甲方、监理单位、全过程造价控制单位如实提供项目施工资料。

9、乙方需无条件服从甲方、监理单位、全过程造价控制单位的现场管理，如生产安全、现场调度等，如不服从甲方有权追究乙方给甲方带来的损失以及造成的不良后果。

五、特别约定：

1、施工项目内容增加：如果工程施工过程中出现合同约定没有的事项，而又必须增加才不影响工程功能的，由乙方书面报甲方签章同意才能增加施工项目内容，否则甲方不予以确认增加事项。

2、施工项目内容变更：对合同约定项目进行变更的，由乙方书面报甲方经签字和签章同意后进行。甲方需要变更的实施内容，由甲方书面通知，乙方方能变更。甲方书面变更通知和同意变更通知作为结算依据，其他甲方任何非书面增加或变更意见与行为不作为结算依据。

3、增减与变更项目计算单价：合同约定有的项目内容按合同约定单价执行；合同没有约定的项目内容在书面意见中单项确定，按书面确定价执行。增减与变更须以甲方规定的程序完成增减与变更审批和审定预算后，增减与变更才有效。

关于增减与变更估价的原则按以下处理:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，在发包人书面回复同意后按照相同项目单价认定。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，在发包人书面回复同意后参照类似项目的单价对工程变更引起的差异部分进行调整认定。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，单价认定方法如下：采用2013年《建设工程工程量清单计价规范》及相关配套文件，2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》及配套定额和投标截止日前的相关文件、重庆市城乡建设委员会《关于建筑业营改增调整建设工程计价依据的通知》相关规定为基准，人工单价、材料单价按照投标书中单价执行，费率按投标相同取费方式执行。若都没有可由发包人、监理、过控工程师、承包人共同认质认价执行。

4、甲方的书面文书均以签字和加盖公章为有效。

六、工程质量标准及竣工验收规定

1、本项目以甲方审核确认的清单内容为准。

2、甲乙双方应及时办理全过程检查验收手续，乙方施工完毕，报告甲方，由甲方组织相关单位和人员现场进行工程验收，并形成验收纪要，存档备查。

3、如因乙方工程质量不能达到合格标准，甲方书面通知乙方整改，所造成的一切返工及费用，均由乙方承担。

七、安全施工、文明施工要求

1、乙方应安全施工、文明施工：进场进行工程施工时，严格按国家安全法及安全施工标准执行，做好安全三同时、安全规则十不准等，完善安全防护措施，杜绝和防止一切安全事故发生。

2、乙方务必采取相应的安全防范措施确保设备生产及施工安全，高空作业必须佩带安全帽，系安全绳，并自觉作好现场人员安全培训教育工作，发现安全隐患及时整改。

3、乙方承担施工过程中的全部安全生产责任，并承担造成的所有事故损失赔偿（包括对甲、乙双方以及其他第三人造成的人身和财产损失赔偿），甲方不承担任何责任。

八、项目付款方法：

乙方收到中标通知书，向甲方支付合同总价的5%的履约保证金；合同签订后七日内，甲方向乙方支付合同总价10 %的合同款；乙方设备、材料到达甲方现场,乙方施工人员到位并施工7日内, 甲方向乙方支付合同总价10%的合同款；工程施工完毕,经验收合格7日内,甲方向乙方支付合同总价30%的合同款；工程竣工验收后，乙方向甲方提供经全过程造价控制单位审核的总价的增值税发票，7日内,甲方扣除经全过程造价控制单位审核总价的3%为质量保证金，并支付剩余款项和退还乙方履约保证金；如无质量问题，甲方在工程竣工验收合格后满24个月当日起七日内一次性付清。

十、项目设备及安装保修金、保修期约定

1、工程质保金按工程总金额的3%执行。质保期两年。

2、质保期：工程质保期按国家有关规定为准，以项目验收合格之日起计算。

3、如项目的设备产品在质保期内发生质量问题，甲方通知乙方，乙方应在3个工作日之内派人到现场进行维修、整改，费用由乙方承担。如果乙方不到场，甲方有权安排他人维修，其费用在质保金内扣除。如质保金金额不足扣除部份，超出质保金部分的维修费用由乙方负责承担。

4、质保期满，甲方组织相关人员进行复验，复验合格且无相应扣费问题，甲方将乙方的质保金在7天内，一次性给付乙方。

十一、违约责任及争议处理

1、因任何一方违约导致本合同无法履行的，违约方按照比选中标总价的10%向守约方支付违约金。

2、若乙方迟延完工，则每拖延一天按比选中标总价的千分之五向甲方支付违约金。

3、合同未尽事宜，由双方协商解决，达成书面协议，与合同配套，具有同等法律效力。

4、在合同执行中，如双方发生争议，且又协商不成，可向项目所在地人民法院起诉。

十二、合同生效与终止

1、本合同双方签字盖章后，即日生效。

2、经工程竣工验收合格后结算工程款，质保期满，合同终止。

3、本合同共6份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

附件1：质量保证书

附件2：廉洁协议书

甲方（签章）：                       乙方（签章）：

年  月  日                           年    月   日

附件1：

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据                                        ，经协商一致，对　　　　　　　　　　　　　　　(项目名称)签订保修书。

一、设备保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目设备及安装保修责任。

保修责任范围包括工程项目质量及双方约定的其他项目。具体保修内容双方约定。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

二、保修期

双方根据《                》及有关规定，约定本项目的保修期如下：

1、工程项目质量质保期为两年；

2、其他项目保修期限约定如下：　　　　　　　　。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于影响正常生产的重大质量和安全问题，应当按照《                》的规定，立即采取必要安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的本设备及安装项目其他保修责任事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：　　　　　　　　　　　(公章)　　承包人：　　　　　　　　　　　(公章)

法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　法定地址：

法定代表人或其　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其

委托代理人：　　　　　　　　　(签字)　　委托代理人：　　　　　　　　　(签字)

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

附件2：

廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强                                                                   项目廉政建设，规范项目实施各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家相关法律法规和廉政的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家相关的法律、法规，相关政策，以及廉政的各项规定。

1.2严格执行施工合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要、接受或赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加或组织有可能影响公正执行公务的承包人、相关单位和个人的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人采购合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行廉政相关的方针、政策，执行项目相关的强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得参加或组织有可能影响公正执行公务的发包人、相关单位和个人的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式六份，发包人承包人各执叁份，具有同等效力。

发包人：　　　　　　　　　　　(公章)　　承包人：　　　　　　　　　　　(公章)

法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　法定地址：

法定代表人或其　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其

委托代理人：　　　　　　　　　(签字)　　委托代理人：　　　　　　　　　(签字)

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

安全生产合同

为在                                                               合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人            与承包人             特此签订安全生产合同。

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程项目承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的安全生产的相关要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

承包人应定期进行防火、防盗、防爆炸、防事故为重点的安全教育和遵纪守法教育，增强安全防范意识和遵纪守法意识。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

承包人应在施工开始前，根据项目的性质、规模和特点，配备规定数量的专职安全管理员，佩戴明显安全标志，并明确施工安全管理的具体职责范围。在进场3天内将安全管理机构、专职、兼职安全员名单报发包人备案。

承包人在编制施工组织设计或项目相关实施方案时，应根据项目的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行安全技术交底；在施工过程中，根据施工组织的设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的安全技术交底。施工安全技术措施应符合有关的国家标准、行业标准或地方标准。

承包人每天24小时必须有安全值班人员，要求安全值班人员对各自负责区域范围进行安全检查，做好安全检查记录，发现安全事故隐患以及违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为，应及时予以制止或纠正，及时消除各种安全隐患、漏洞，并随时接受发包人的监督检查。

施工单位住地禁止留宿外人。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人应建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施。承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、、焊接、等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、承包人应及时提供施工安全所必须的，符合规定标准的劳动防护用品。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备、电气设备设施和高空作业的设备设施均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用、安装。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人应按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求：

(1)根据项目具体的施工进度，及时调整和完善安全防护设施以及标志牌、标语等。

(2)在项目现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。

(3)根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。

（4）项目涉及到公共安全，施工单位应按照有关规定，进行全封闭施工，在施工现场周围设置专门的公共安全防护设施。

11、承包人应遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，并达到下列要求：

(一)保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态。

(二)确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。

12、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、施工安全责任

承包人负责本单位承担的施工范围内全部的安全管理工作，并承担该区域范围内发生的一切安全责任事故的处理和全部经济法律责任，处理安全责任事故所产生的一切费用均由承包人承担。

如若发包人对安全事故进行了赔偿，则发包人有权直接从承包人工程款中扣除用以抵偿发包人，若工程款不够抵偿部分，发包人仍有权向承包人追偿。

四、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方签署且加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人(公章)：                         承包人(盖章)：

法定代表人或授权委托人（签字）：       法定代表人或授权委托人（签字）：

签署日期：     年  月  日